КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «25 » сентября 2017 г. № 715-п

О внесении изменений в Постановление администрации Таштагольского муниципального района

«Об утверждении краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Таштагольского муниципального района на 2017-2019 годы»

от 21.10.2016 г. №804-п

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 7 статьи 6 Закона Кемеровской области от 26.12.2013 г.  № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах», Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.12.2016 № 482 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014 - 2043 годы на 2017 - 2019 годы», Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.06.2014 № 224 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», Администрация Таштагольского муниципального района постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Таштагольского муниципального района «Об утверждении краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Таштагольского муниципального района на 2017-2019 годы» от 21.10.2016 г. № 804-п:

1.1. Приложение № 1 к Постановлению администрации Таштагольского муниципального района «Об утверждении краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Таштагольского муниципального района на 2017-2019 годы» от 21.10.2016 г. № 804-п, изложить в новой редакции согласно Приложения № 1 к настоящему Постановлению.

1.2. Приложение № 2 к Постановлению администрации Таштагольского муниципального района «Об утверждении краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Таштагольского муниципального района на 2017-2019 годы» от 21.10.2016 г. № 804-п, изложить в новой редакции согласно Приложения № 2 к настоящему Постановлению.

2. Пресс-секретарю Главы Таштагольского муниципального района (Кустова М. Л.) настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Таштагольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет», опубликовать в газете «Красная Шория».

3. Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Таштагольского муниципального района  А.Г.Орлова.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Таштагольского

муниципального района                                                             В.Н. Макута

|  | Приложение №1 к Постановлению Администрации Таштагольского муниципального района от 25.09.2017 г.№ 715-п |
| --- | --- |
| Краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Таштагольского муниципального района на 2017-2019 годы |

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год | материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегестрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимостиь капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м. | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./к в.м | руб./к в.м |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого на 2017 г. | Х | Х | Х | Х | Х | 24 833,3 | 22 789,7 | 2 339,1 | 20 450,1 | 779 | 564 179,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 179,71 | 24,76 | 1 348,42 | Х |
| 1 | пгт. Каз, ул. Ленина, д.15 | 1990 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 600,0 | 1 412,8 | 0,0 | 1 412,8 | 42 | 35 315,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 315,88 | 25,00 | 1 519,23 | 31.12.2017 |
| 2 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.17 | 1977 | 2012 | кирпич | 5 | 6 | 3 935,4 | 3 766,6 | 713,9 | 3 052,7 | 126 | 57 796,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 796,74 | 15,34 | 691,92 | 31.12.2017 |
| 3 | г. Таштагол, ул. Ленина, д.19 | 1968 | 2011 | кирпич | 5 | 6 | 4 815,6 | 4 378,8 | 223,9 | 4 154,9 | 186 | 150 717,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 717,50 | 34,42 | 1 870,75 | 31.12.2017 |
| 4 | г. Таштагол, ул. Поспелова, д.27 | 1983 | 2008 | кирпич | 5 | 8 | 6 737,8 | 6 173,8 | 655,1 | 5 518,7 | 183 | 167 169,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 169,37 | 27,08 | 1 856,44 | 31.12.2017 |
| 5 | пгт Темиртау, ул. Центральная, д.24 | 1961 |  | кирпич | 3 | 3 | 2 172,8 | 2 061,9 | 570,2 | 1 491,1 | 36 | 90 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 536,00 | 43,91 | 1 060,08 | 31.12.2017 |
| 6 | пгтШерегеш, ул. Дзержинского, д.23 | 1988 | 2008 | кирпич | 5 | 8 | 5 571,7 | 4 995,8 | 176,0 | 4 819,8 | 206 | 62 644,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 644,22 | 12,54 | 828,44 | 31.12.2017 |
| Итого на 2018 г. | Х | Х | Х | Х | Х | 68 182,5 | 62 717,1 | 5 474,7 | 57 242,3 | 2 316 | 56 271 672,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 271 672,06 | 897,23 | 1 069,78 | Х |
| 1 | пгтКаз, ул. Ленина, д.15 | 1990 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 600,0 | 1 413,0 | 0,0 | 1 413,0 | 42 | 1 913 561,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 913 561,24 | 1 354,25 | 1 519,23 | 31.12.2018 |
| 2 | пгтКаз, ул. Ленина, д.16 | 1961 |  | кирпич | 4 | 3 | 3 000,5 | 2 824,0 | 884,0 | 1 940,0 | 109 | 2 567 933,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 567 933,46 | 909,32 | 905,18 | 31.12.2018 |
| 3 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.17 | 1977 | 2012 | кирпич | 5 | 6 | 3 935,4 | 3 767,0 | 714,0 | 3 053,0 | 126 | 2 310 519,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 519,15 | 613,36 | 691,92 | 31.12.2018 |
| 4 | пгтКаз, ул. Токарева, д.14 | 1961 |  | кирпич | 2 | 2 | 947,1 | 876,0 | 241,0 | 635,0 | 29 | 1 121 304,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121 304,73 | 1 280,03 | 1 267,28 | 31.12.2018 |
| 5 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.15 | 1960 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 594,4 | 1 469,0 | 0,0 | 1 469,0 | 31 | 2 106 182,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 106 182,24 | 1 433,75 | 1 826,00 | 31.12.2018 |
| 6 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.23 | 1990 | 2013 | кирпич | 5 | 4 | 2 800,8 | 2 473,0 | 192,0 | 2 281,0 | 52 | 2 079 340,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 079 340,72 | 840,82 | 835,97 | 31.12.2018 |
| 7 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.29 | 1993 | 2009 | кирпич | 5 | 6 | 3 836,0 | 3 566,0 | 511,0 | 3 055,0 | 134 | 2 722 975,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 722 975,63 | 763,59 | 760,24 | 31.12.2018 |
| 8 | г. Таштагол, ул. Ленина, д.19 | 1968 | 2011 | кирпич | 5 | 6 | 4 815,6 | 4 379,0 | 224,0 | 4 155,9 | 186 | 1 935 905,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 935 905,38 | 442,09 | 1 870,75 | 31.12.2018 |
| 9 | г. Таштагол, ул. Ленина, д.72 | 1963 | 2008 | кирпич | 4 | 2 | 1 342,9 | 1 247,0 | 41,0 | 1 206,0 | 54 | 1 579 807,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 579 807,17 | 1 266,89 | 1 257,52 | 31.12.2018 |
| 10 | г. Таштагол, ул. Ноградская, д.5 | 1980 | 2009 | кирпич | 5 | 4 | 3 057,4 | 2770,0 | 227,0 | 2544,0 | 136 | 1 291 727,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 291 727,03 | 466,33 | 1 292,84 | 31.12.2018 |
| 11 | г. Таштагол, ул. Поспелова, д.27 | 1983 | 2008 | кирпич | 5 | 8 | 6 737,8 | 6174,0 | 655,0 | 5519,0 | 183 | 2 481 074,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 481 074,57 | 401,86 | 1 856,44 | 31.12.2018 |
| 12 | г. Таштагол, ул. Юбилейная, д.5 | 1952 |  | дерево | 2 | 2 | 659,2 | 608,0 | 103,0 | 505,0 | 27 | 871 565,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871 565,20 | 1 433,50 | 2 114,78 | 31.12.2018 |
| 13 | г. Таштагол, ул. Юбилейная, д.8 | 1955 |  | дерево | 2 | 2 | 688,2 | 638,0 | 243,0 | 395,0 | 32 | 914 689,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914 689,60 | 1 433,68 | 2 021,18 | 31.12.2018 |
| 14 | г. Таштагол, ул. Ленина, 54 | 1961 | - | кирпич | 3 | 3 | 1 737,9 | 1616,0 | 0,0 | 1616,0 | 31 | 2 315 796,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 315 796,48 | 1 433,04 |  | 31.12.2017 |
| 15 | г. Таштагол, ул. Ленина, 56 | 1961 | 2008 | кирпич | 3 | 2 | 1 716,7 | 1573,0 | 0,0 | 1573,0 | 38 | 2 251 466,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 251 466,16 | 1 431,32 |  | 31.12.2017 |
| 16 | г. Таштагол, ул. Макаренко, 10 | 1988 | 2008 | кирпич | 5 | 6 | 4193,7 | 3756,0 | 102,0 | 3654,0 | 155 | 5 128 752,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 128 752,44 | 1 365,48 |  | 31.12.2018 |
| 14 | пгт Темиртау, ул. Центральная, д.24 | 1961 |  | кирпич | 3 | 3 | 2 172,8 | 2062,0 | 570,0 | 1491,0 | 36 | 2 092 337,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 092 337,90 | 1 014,71 | 1 060,08 | 31.12.2018 |
| 18 | пгт Темиртау, ул. Суворова, д 15 | 1963 | 2008 | кирпич | 4 | 2 | 1 321,9 | 1244,0 | 76,0 | 1167,0 | 57 | 1 535 718,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 535 718,15 | 1 234,50 |  | 31.12.2018 |
| 19 | пгтШерегеш, ул. Гагарина, д.20 | 1980 | 2016 | кирпич | 5 | 4 | 3 492,5 | 3227,0 | 57,0 | 3170,0 | 130 | 2 637 033,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 637 033,98 | 817,18 | 767,55 | 31.12.2018 |
| 20 | пгтШерегеш, ул. Дзержинского, д.7 | 1969 | 2008 | кирпич | 5 | 4 | 3 380,2 | 2490,0 | 41,0 | 2449,0 | 93 | 2 353 894,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 353 894,01 | 945,34 | 940,64 | 31.12.2018 |
| 21 | пгтШерегеш, ул. Дзержинского, д.23 | 1988 | 2008 | кирпич | 5 | 8 | 5 571,7 | 4996,0 | 176,0 | 4820,0 | 206 | 3 987 013,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 987 013,27 | 798,04 | 828,44 | 31.12.2018 |
| 22 | пгтШерегеш, ул. Советская, 11 | 1960 | 0 | ж/б | 2 | 2 | 637,0 | 637,0 | 0,0 | 637,0 | 28 | 912 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912 488,00 | 1 432,48 |  | 31.12.2018 |
| 23 | пгтШерегеш, ул. Дзержинского, 6 | 1968 | 0 | кирпич | 5 | 6 | 4 456,5 | 4456,5 | 340,9 | 4115,6 | 208 | 4 236 245,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 236 245,91 | 950,57 |  | 31.12.2018 |
| 24 | пгтШерегеш, ул. Гагарина, 8 | 1973 | 0 | кирпич | 5 | 6 | 4 486,2 | 4455,6 | 76,8 | 4378,8 | 193 | 4 924 339,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 924 339,63 | 1 105,20 |  | 31.12.2018 |
| Итого на 2019 г. | Х | Х | Х | Х | Х | 25 592,9 | 22 960,0 | 924,0 | 22 037,0 | 871 | 21 709 520,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 709 520,51 | 945,54 | 1 317,95 | Х |
| 1 | пгтКаз, ул.Токарева, д.12 | 1961 |  | кирпич | 2 | 2 | 683,9 | 629,0 | 0,0 | 629,0 | 28 | 812 972,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812 972,30 | 1 292,48 | 1 274,00 | 31.12.2019 |
| 2 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.3 | 1958 | 2012 | кирпич | 3 | 3 | 1 706,2 | 1 562,0 | 63,0 | 1 499,0 | 45 | 2 239 488,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 239 488,16 | 1 433,73 | 2 139,03 | 31.12.2019 |
| 3 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.13 | 1959 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 011,7 | 936,0 | 80,0 | 857,0 | 44 | 1 340 632,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340 632,86 | 1 432,30 | 1 550,31 | 31.12.2019 |
| 4 | г. Таштагол, ул. Ленина, д.70 | 1961 | 2010 | кирпич | 4 | 2 | 1 379,9 | 1 284,0 | 0,0 | 1 284,0 | 48 | 1 841 098,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 841 098,20 | 1 433,88 | 2 080,09 | 31.12.2019 |
| 5 | г. Таштагол, ул. Макаренко, д.2 | 1985 | 2009 | кирпич | 5 | 6 | 4 165,0 | 3 786,0 | 191,0 | 3 595,0 | 152 | 2 529 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 901,00 | 668,23 | 771,60 | 31.12.2019 |
| 6 | г. Таштагол, ул. Суворова, д.21 | 1965 | 2008 | кирпич | 5 | 8 | 7 851,7 | 7 288,0 | 308,0 | 6 979,0 | 295 | 4 339 836,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 339 836,33 | 595,48 | 1 262,14 | 31.12.2019 |
| 7 | г. Таштагол, ул. Юбилейная, д.12 | 1955 |  | дерево | 2 | 2 | 1 047,2 | 970,0 | 221,0 | 749,0 | 47 | 1 328 472,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 328 472,60 | 1 369,56 | 1 855,52 | 31.12.2019 |
| 8 | пгт Темиртау, ул. Центральная, д.11 | 1959 | 2010 | кирпич | 3 | 2 | 1 175,9 | 1 068,0 | 0,0 | 1 069,0 | 29 | 1 531 136,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 531 136,90 | 1 433,65 | 1 646,33 | 31.12.2019 |
| 9 | пгтШерегеш, ул. Гагарина, д.14 | 1983 |  | кирпич | 6 | 4 | 3 602,7 | 2 719,0 | 0,0 | 2 719,0 | 97 | 2 563 165,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 563 165,64 | 942,69 | 1 371,98 | 31.12.2019 |
| 10 | пгтШерегеш, ул. Дзержинского, д.20 | 1986 |  | кирпич | 5 | 4 | 2 968,7 | 2 718,0 | 61,0 | 2 657,0 | 86 | 3 182 816,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 182 816,52 | 1 171,01 | 952,09 | 31.12.2019 |

Приложение №2

к Постановлению Администрации

Таштагольского муниципального района

от 25.09.2017 г.№ 715-п

| Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонтув рамках реализации региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы, на 2017-2019 годы |
| --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь МКД | Ожидаемое начисление | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Виды услуг и (или) работ, предусмотренные частями 1, 2 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, абзацем вторым пункта 4 статьи 10 Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах» |
|  |  |  |  |  | ремонт внутри домовых инженерных систем электро- снабжения | ремонт внутри домовых инженерных систем тепло- снабжения | ремонт внутри домовых инженерных систем водо- снабжения | ремонт внутри домовых инженерных систем водо- отведения | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | работы по разработке проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) с учётом стоимости экспертизы сметной документации. | работы по строительному контролю |
|  |  | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Итого на 2017г | 24 833,3 | 32 685 899,33 | 564 179,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 564 179,71 | 0 | 0,00 |
| 1 | пгтКаз, ул. Ленина, д.15 | 1 600,0 | 2 026 294,27 | 35 315,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 315,88 | 0 | 0,00 |
| 2 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.17 | 3 935,4 | 5 402 208,38 | 57 796,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 796,74 | 0 | 0,00 |
| 3 | г. Таштагол, ул. Ленина, д.19 | 4 815,6 | 6 280 250,11 | 150 717,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 717,50 | 0 | 0,00 |
| 4 | г. Таштагол, ул. Поспелова, д.27 | 6 737,8 | 8 854 710,91 | 167 169,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 167 169,37 | 0 | 0,00 |
| 5 | пгт Темиртау, ул. Центральная, д.24 | 2 172,8 | 2 957 259,46 | 90 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 536,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | пгтШерегеш, ул. Дзержинского, д.23 | 5 571,7 | 7 165 176,19 | 62 644,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 644,22 | 0 | 0,00 |
| Итого на 2018 г. | 68 182,5 | 89 951 402,19 | 56 271 672,06 | 0,00 | 6 845 357,70 | 1 696 542,00 | 0,00 | 0 | 0 | 18 330,1 | 44 151 367,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 450 769,36 | 24 | 1127 635,91 |
| 1 | пгтКаз, ул. Ленина, д.15 | 1 600,0 | 2 026 581,12 | 1 913 561,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 844,0 | 1 873 469,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 40 092,24 |
| 2 | пгтКаз, ул. Ленина, д.16 | 3 000,5 | 4 050 293,76 | 2 567 933,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 986,0 | 2 376 260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 821,50 | 1 | 50 851,96 |
| 3 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.17 | 3 935,4 | 5 402 782,08 | 2 310 519,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 990,0 | 2 262 110,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 48 409,15 |
| 4 | пгтКаз, ул. Токарева, д.14 | 947,1 | 1 256 394,24 | 1 121 304,73 | 0,00 | 1 038 968,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 102,10 | 1 | 22 233,93 |
| 5 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.15 | 1 594,4 | 2 106 898,56 | 2 106 182,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 868,0 | 1 983 380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 357,91 | 1 | 42 444,33 |
| 6 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.23 | 2 800,8 | 3 546 875,52 | 2 079 340,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 791,0 | 1 906 310,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132 235,69 | 1 | 40 795,03 |
| 7 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.29 | 3 836,0 | 5 114 499,84 | 2 722 975,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 020,0 | 2 492 880,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 176 748,00 | 1 | 53 347,63 |
| 8 | г. Таштагол, ул. Ленина, д.19 | 4 815,6 | 6 280 536,96 | 1 935 905,38 | 0,00 | 1 455 800,00 | 439 545,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 40 560,38 |
| 9 | г. Таштагол, ул. Ленина, д.72 | 1 342,9 | 1 788 497,28 | 1 579 807,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 605,0 | 1 478 620,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 544,70 | 1 | 31 642,47 |
| 10 | г. Таштагол, ул. Ноградская, д.5 | 3 057,4 | 3 972 844,80 | 1 291 727,03 | 0,00 | 1 100 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 167 727,40 | 1 | 23 549,63 |
| 11 | г. Таштагол, ул. Поспелова, д.27 | 6 737,8 | 8 854 997,76 | 2 481 074,57 | 0,00 | 1 742 682,00 | 686 410,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 51 982,57 |
| 12 | г. Таштагол, ул. Юбилейная, д.5 | 659,2 | 872 017,92 | 871 565,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 511,0 | 814 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 145,60 | 1 | 17 419,60 |
| 13 | г. Таштагол, ул. Юбилейная, д.8 | 688,2 | 915 045,12 | 914 689,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 512,0 | 855 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 392,60 | 1 | 18 297,00 |
| 14 | г. Таштагол, ул. Ленина, 54 | 1 737,9 | 2 317 731,84 | 2 315 796,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 909 | 2 182 560,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 529,70 | 1 | 46 706,78 |
| 15 | г. Таштагол, ул. Ленина, 56 | 1 716,7 | 2 256 059,52 | 2 251 466,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 983 | 2 120 470,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 618,10 | 1 | 45 378,06 |
| 16 | г. Таштагол, ул. Макаренко, 10 | 4193,7 | 5 387 005,44 | 5 128 752,44 | 0,00 | 1 507 457,00 | 570 587,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 110 | 2 420 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 534 450,30 | 3 | 96 258,14 |
| 14 | пгт Темиртау, ул. Центральная, д.24 | 2 172,8 | 2 957 402,88 | 2 092 337,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 850,0 | 2 048 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 43 837,90 |
| 18 | пгт Темиртау, ул. Суворова, д15 | 1 321,9 | 1 784 194,56 | 1 535 718,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 588 | 1 436 338,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 641,70 | 1 | 30 737,65 |
| 19 | пгтШерегеш, ул. Гагарина, д.20 | 3 492,5 | 4 628 292,48 | 2 637 033,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 932,0 | 2 423 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 161 977,50 | 1 | 51 856,48 |
| 20 | пгтШерегеш, ул. Дзержинского, д.7 | 3 380,2 | 3 571 257,60 | 2 353 894,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 880,0 | 2 150 720,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 157 148,60 | 1 | 46 025,41 |
| 21 | пгтШерегеш, ул.Дзержинского, д.23 | 5 571,7 | 7 165 463,04 | 3 987 013,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 584,0 | 3 903 478,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 83 534,45 |
| 22 | пгт.Шерегеш ул. Советская, 11 | 637,0 | 913 610,88 | 912 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 700 | 855 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 191,00 | 1 | 18 297,00 |
| 23 | пгт.Шерегеш ул. Дзержинского, 6 | 4456,5 | 6 391 719,24 | 4 236 245,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 400 | 3 948 321,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 203 430,36 | 1 | 84 494,08 |
| 24 | пгтШерегеш, ул. Гагарина, 8 | 4486,2 | 6 390 399,74 | 4 924 339,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 267 | 4 620 749,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 204 706,60 | 1 | 98 884,03 |
| Итого на 2019г | 25 592,9 | 32 930 150,40 | 21 709 520,51 | 0,00 | 5 516 006,30 | 510 458,00 | 200 500,00 | 0 | 0 | 5 620,0 | 13 666 424,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 390 413,70 | 12 | 425 718,51 |
| 1 | пгтКаз, ул.Токарева, д.12 | 683,9 | 902 136,96 | 812 972,30 | 0,00 | 750 238,30 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 678,90 | 1 | 16 055,10 |
| 2 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.3 | 1 706,2 | 2 240 282,88 | 2 239 488,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 877,0 | 2 109 185,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 166,60 | 1 | 45 136,56 |
| 3 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.13 | 1 011,7 | 1 342 448,64 | 1 340 632,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 572,0 | 1 258 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 303,10 | 1 | 26 929,76 |
| 4 | г. Таштагол, ул. Ленина, д.70 | 1 379,9 | 1 841 564,16 | 1 841 098,20 | 0,00 | 920 458,00 | 510 458,00 | 200 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 174 769,90 | 3 | 34 912,30 |
| 5 | г. Таштагол, ул. Макаренко, д.2 | 4 165,0 | 5 430 032,64 | 2 529 901,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 114,0 | 2 290 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190 895,00 | 1 | 49 006,00 |
| 6 | г. Таштагол, ул. Суворова, д.21 | 7 851,7 | 10 452 741,12 | 4 339 836,33 | 0,00 | 3 845 310,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 412 236,70 | 1 | 82 289,63 |
| 7 | г. Таштагол, ул. Юбилейная, д.12 | 1 047,2 | 1 391 212,80 | 1 328 472,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713,0 | 1 245 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 829,60 | 1 | 26 643,00 |
| 8 | пгт Темиртау, ул. Центральная, д.11 | 1 175,9 | 1 531 768,32 | 1 531 136,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 567,0 | 1 438 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 363,70 | 1 | 30 773,20 |
| 9 | пгтШерегеш, ул. Гагарина, д.14 | 3 602,7 | 3 899 698,56 | 2 563 165,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 960,0 | 2 346 240,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 716,10 | 1 | 50 209,54 |
| 10 | пгтШерегеш, ул. Дзержинского, д.20 | 2 968,7 | 3 898 264,32 | 3 182 816,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 817,0 | 2 979 599,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 139 454,10 | 1 | 63 763,42 |